## Slide 1: HEALPY Health×Happy
チーム乙女： 豊島 由夏 畑本 珠貴
健康管理WEBアプリケーション
Notes: チーム乙女の発表を始めさせていただきます。
メンバーは豊島と畑本です。
よろしくお願いいたします。

## Slide 2: 目次
はじめに ～システムコンセプト～
チーム紹介 ～メンバーと各担当～
システム規模と品質
開発工程
デモンストレーション
苦労した点、工夫した点、反省点
最後に
１
Notes: このような流れで発表いたします。

## Slide 3: はじめに ～システムコンセプト～
HEALPYとは
「楽しさ」と「健康」＝ Health×Happy
１日の生活を振り返るアンケートに回答することで自身の健康度を
簡単に把握でき、健康的な生活を意識づけるWEBアプリケーション
ターゲット：女性
２
Notes: まず初めに、システムのコンセプトについてお話させていただきます。
アプリケーションの名前はHEALPYといいます。
楽しく健康になってもらいたいという思いからHealth×HappyでHEALPYとなづけました。
コンセプトは、１日の生活を振り返るアンケートに回答することで自身の健康度を簡単に把握でき、健康的な生活への意識を促進することです。
ターゲットは、私たちが女性だけのグループだったということもあり、女性にしました。

## Slide 4: チーム紹介 ～メンバーと各担当～
リーダー：豊島 由夏
担当：各画面のHTML／CSS、 SEO機能、健康チェック機能、グラフ機能、
管理者ページ機能、フィードバックコメント機能
書記：畑本 珠貴
役割：データベース作成、ログイン／ログアウト機能、新規登録、
レシピ表示機能、登録情報表示／変更機能
３
Notes: 次に、チームと担当の紹介です。
リーダーは豊島で、各画面のHTML／CSS、 SEO機能、健康チェック機能、グラフ機能、管理者ページ機能、フィードバックコメント機能を担当しました。
書記は畑本で、データベース作成、ログイン／ログアウト機能、新規登録、レシピ表示機能、登録情報表示／変更機能を担当しました。

## Slide 5: システム規模と品質
システム規模
画面数：16
ファイル数：49
品質
テスト数：57
総バグ数：約40件
※発見したバグはすべて修正済みである
４
Notes: 次にシステム規模と品質についてです。
画面数は１６で、ファイル数は画像なども併せて４９になりました。
テスト数は５７、総バグ数は開発しながら修正したりもしていたので正確な数は把握していませんが約４０件となりました。発見したバグはすべて修正済みです。

## Slide 6: 開発工程
要件定義書作成 ― 予定1日／実績1日
基本設計書作成 ― 予定1日／実績2日
画面遷移図作成やデータベース定義など、慣れないことが多く予定より
1日遅れた
作業工程表作成 ― 予定1日／実績2日
基本設計書の作成が遅れたため、作業工程表の作成にも遅れが生じた
５
Notes: 次に開発工程についてです。
まず、要件定義書の作成を行いました。
基本設計書作成では画面遷移図作成やデータベース定義など、慣れないことが多く予定より1日遅れました。
その結果作業工程表の作成も１日遅れました。

## Slide 7: 開発工程
詳細設計 ― 予定3日／実績2日
メンバーと役割分担し取り組んだことで、作業がスムーズに進み、
1日前倒しとなった
製造 ― 予定5日／実績5日
作業工程表通りにいかないこともあったが、予定通り開発することができた
テスト、バグ修正 ― 予定1日／実績1日
発表準備 ― 予定2日／実績2日
５
Notes: 詳細設計では、メンバーと役割分担し取り組んだことで、作業がスムーズに進み、1日前倒しとなりました。そのほかの工程ではほぼ予定通りに進めることができました。

## Slide 8: デモンストレーション
システムをデモンストレーションにてご説明いたします。
６
Notes: それでは開発したシステムをデモンストレーションにてご説明いたします。
以上でデモンストレーションを終了します。

## Slide 9: 苦労した点、工夫した点、反省点 （豊島）
苦労した点：
グラフの実装、健康チェック機能実装
工夫した点：
レイアウト、配色
反省点：
開発途中でどのように実装すべきか悩むことがあった
７
Notes: 続いて、システム開発での苦労した点などについて豊島が発表します。
まず、苦労した点はグラフの実装と健康チェック機能の実装です。データベースに入力値を保存したりデータベースから値を取得したり取得したデータを画面上に反映させたりするなどの機能の実装に苦労しました。
工夫した点は、レイアウトや配色です。見やすく誰でも直感的に使えるようなデザインを目指しました。
反省点は、開発途中でどのように実装したい機能をプログラムで書いたらよいか迷うことがあり、進行に遅れが出そうになったことです。

## Slide 10: 苦労した点、工夫した点、反省点 （畑本）
苦労した点：
ダイアログの実装
工夫した点：
レシピ機能
反省点：
テスト中にバグが見つかり、詰めが甘かったと感じた
８
Notes: 続いて、畑本が発表します。
苦労した点は、ダイアログの実装です。３つのダイアログを続けて表示させる処理を書くのにとても苦労しました。
工夫した点は、レシピ機能です。目標体重の有無によって表示させるレシピをヘルシーなレシピと通常のレシピに分けました。また、レシピはランダムに表示させるようにしました。
反省点は、登録情報変更のテスト中に入力チェックやアラートのバグが見つかり、開発の段階での詰めが甘かったと感じました。

## Slide 11: 最後に
11日間という短いチーム開発演習ではありましたが、
メンバーと役割を分担し分からないところは補い合いながら
アプリケーションを開発することができました
楽しく開発しながらプログラミングの知識も身につけることができた
貴重な時間でした
このチーム開発演習の学びをこれからの業務に生かしたいです
９
Notes: 最後にこのチーム開発を振り返って、11日間という短い期間ではありましたが、メンバーと役割を分担し分からないところは補い合いながらアプリケーションを開発することができました。
楽しく開発しながらプログラミングの知識も身につけ、チームで開発することの楽しさも学ぶことができた貴重な時間でした。
このチーム開発演習の学びをこれからの業務に生かしていきたいと思います。

## Slide 12: ご清聴ありがとうございました
Notes: 以上で、チーム乙女の発表を終了します。
ご清聴ありがとうございました。